

RK10-Factores que pueden alterar el ritmo de trabajo

TEMPUS





Este documento incluye una lista de riesgos conocidosy vigentes en el proyecto, con acciones específicas de contingencia o mitigación. También se llevará a cabo un seguimiento de cada riesgo para tener registro de las acciones tomadas para cada uno.



Tabla de contenido

[Leyenda 4](#_Toc493597042)

[RK10 Factores que pueden alterar el ritmo del trabajo actual 7](#_Toc493597043)

[Identificación 7](#_Toc493597044)

[Análisis 8](#_Toc493597045)

[Plan de Riesgos 8](#_Toc493597046)

[Seguimiento 8](#_Toc493597047)

RK10-Factores que pueden alterar el ritmo de trabajo

Leyenda

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Referencia** | RK10 |
| **Fecha de Identificación** | 10 de Noviembre de 2017 |
| **Etapa** | Fase Construcción – Iteración 2 |
| **Nombre del Riesgo** | Factores que puedan alterar el ritmo del trabajo |
| **Categoría** | Duración y Tamaño |
| **Descripción** | Se evalúa los factores que pueden alterar el ritmo de trabajo. Son aquellos que se presentan durante los siguientes meses siendo estas: mesas de examen, situaciones personales, entre otras. |
| **Impacto** | 3 |
| **Probabilidad** | 70% |
| **Factor** | 210 |
| **Causas** | El presente riesgo existe porque todos los integrantes tienen que rendir una mesa de examen o bien una integrante le surja un imprevisto |
| **Síntomas** | Mesas de examen. Situaciones personales |
| **Estrategia de Respuesta** | Reducción |
| **Responsable** | Oyarzo Mariela. |
| **Respuesta al Riesgo** | Coordinar los tiempos que tiene cada uno de los integrantes para llevar a cabo lo que más se pueda con el avance del proyecto. |

RK01

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Referencia** | **Fecha de Identificación** | | | **Etapa** |
| RK10 | 10-NOV-17 | | | Construcción |
| **Nombre del Riesgo** | | | **Categoría** | |
| Factores que puedan alterar el ritmo del trabajo | | | Duración y Tamaño | |
| **Descripción** | | | | |
| Se evalúa los factores que pueden alterar el ritmo de trabajo. Son aquellos que se presentan durante los siguientes meses siendo estas: mesas de examen, situaciones personales, entre otras. | | | | |
| **Estado del Riesgo (Activo, Cerrado)** | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Impacto** | **Probabilidad** | **Factor** |
| 3 | 70% | 210 |
| **Causas** | | |
| El presente riesgo existe porque todos los integrantes tienen que rendir una mesa de examen o bien una integrante le surja un imprevisto | | |
| **Síntomas** | | |
| Mesas de examen. Situaciones personales | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estrategia de Respuesta** | **Responsable** | **Respuesta al Riesgo** | **Etapa** |
| Reducción | Oyarzo Mariela | Coordinar los tiempos que tiene cada uno de los integrantes para llevar a cabo lo que más se pueda con el avance del proyecto. | Fase Construcción – Iteración 2 |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Etapa** | **Comentario** | **Responsable** |
| 10-NOV-2017 | Fase Construcción – Iteración 2 | Cada de uno de estos riesgos serán tratados para: evitarlos, limitarlo, atenuarlo, o controlarlo. | Oyarzo Mariela |