

RK09 – Experiencia en la utilización de Ionic

TEMPUS





Este documento incluye una lista de riesgos conocidosy vigentes en el proyecto, con acciones específicas de contingencia o mitigación. También se llevará a cabo un seguimiento de cada riesgo para tener registro de las acciones tomadas para cada uno.



Tabla de contenido

[Leyenda 4](#_Toc493597042)

[RK09 7](#_Toc493597043)

[Identificación 7](#_Toc493597044)

[Análisis 8](#_Toc493597045)

[Plan de Riesgos 8](#_Toc493597046)

[Seguimiento 8](#_Toc493597047)

RK09 – Experiencia en la utilización de Ionic

Leyenda

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Referencia** | RK09 |
| **Fecha de Identificación** | 17 de Octubre de 2017 |
| **Etapa** | Fase Construcción – Iteración 1 |
| **Nombre del Riesgo** | Experiencia en la utilización de Ionic |
| **Categoría** | Experiencia y capacidad |
| **Descripción** | Se evalúa la poca experiencia de Ionic |
| **Impacto** | 4 |
| **Probabilidad** | 60% |
| **Factor** | 240 |
| **Causas** | El presente riesgo existe porque se tiene poco conocimiento en la utilización de Ionic |
| **Síntomas** | Dificultades en la resolución de problemas. |
| **Estrategia de Respuesta** | Reducción |
| **Responsable** | Oyarzo Mariela. |
| **Respuesta al Riesgo** | Seguir reforzando el conocimiento sobre Ionic |

RK08

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Referencia** | **Fecha de Identificación** | | | **Etapa** |
| RK08 | 17-OCT-2017 | | | Construcción |
| **Nombre del Riesgo** | | | **Categoría** | |
| Experiencia en el lenguaje de programación | | | Experiencia y capacidad | |
| **Descripción** | | | | |
| Se evalúa la falta de experiencia que tienen los programadores en el lenguaje de programación PHP. | | | | |
| **Estado del Riesgo (Activo, Cerrado)** | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Impacto** | **Probabilidad** | **Factor** |
| 4 | 60% | 240 |
| **Causas** | | |
| El presente riesgo existe porque se tiene poco conocimiento en la utilización de Ionic | | |
| **Síntomas** | | |
| Dificultades en la resolución de problemas. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estrategia de Respuesta** | **Responsable** | **Respuesta al Riesgo** | **Etapa** |
| Reducción. | Oyarzo Mariela | Seguir reforzando el conocimiento sobre Ionic | Fase Construcción – Iteración 1 |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Etapa** | **Comentario** | **Responsable** |
| 17-OCT-2017 | Fase Construcción – Iteración 1 | Cada de uno de estos riesgos serán tratados para: evitarlos, limitarlo, atenuarlo, o controlarlo. | Oyarzo Mariela |