

Seguimiento de Riesgos

TEMPUS





Este documento incluye una lista de riesgos conocidos y vigentes en el proyecto, con acciones específicas de contingencia o mitigación. También se llevará a cabo un seguimiento de cada riesgo para tener registro de las acciones tomadas para cada uno.



Tabla de contenido

[Leyenda 4](#_Toc493597042)

[RK01 7](#_Toc493597043)

[Identificación 7](#_Toc493597044)

[Análisis 8](#_Toc493597045)

[Plan de Riesgos 8](#_Toc493597046)

[Seguimiento 8](#_Toc493597047)

Seguimiento de Riesgos

Leyenda

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Referencia** | RK01 |
| **Fecha de Identificación** | 14 de Septiembre de 2017 |
| **Etapa** | Fase Inicio – Iteración 2 |
| **Nombre del Riesgo** | Tiempo para actividades del proyecto |
| **Categoría** | Cronograma |
| **Descripción** | Se evalúa el tiempo de cada uno de los integrantes. Se considera el tiempo necesario que dispone cada uno de los integrantes del grupo de desarrollo para la realización de las actividades. |
| **Impacto** | 4 |
| **Probabilidad** | 60% |
| **Factor** | 240 |
| **Causas** | El presente riesgo existe porque no todos los integrantes cuentan con el 100% del tiempo para dedicarle al proyecto. |
| **Síntomas** | Responsabilidades laborales. Tiempo para estudios. |
| **Estrategia de Respuesta** | Reducción |
| **Responsable** | Oyarzo Mariela. |
| **Respuesta al Riesgo** | [Acciones Específicas que se llevarán a cabo para implantar la estrategia seleccionada.] |

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Referencia** | RK02 |
| **Fecha de Identificación** | 14 de Septiembre de 2017 |
| **Etapa** | Fase Inicio – Iteración 2 |
| **Nombre del Riesgo** | Implementaciones anteriores |
| **Categoría** | Experiencia y capacidad |
| **Descripción** | Se evalúa que la propuesta no ha sido implementada con anterioridad. |
| **Impacto** | 4 |
| **Probabilidad** | 80% |
| **Factor** | 320 |
| **Causas** | El presente riesgo existe porque el grupo de desarrollo es nuevo y no ha realizado implementaciones como esta anteriormente. |
| **Síntomas** | Desconocimiento de herramientas, tecnologías, entornos de trabajo, etc. |
| **Estrategia de Respuesta** | Reducción |
| **Responsable** | Oyarzo Mariela. |
| **Respuesta al Riesgo** | [Acciones Específicas que se llevarán a cabo para implantar la estrategia seleccionada.] |

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Referencia** | RK03 |
| **Fecha de Identificación** | 14 de Septiembre de 2017 |
| **Etapa** | Fase Inicio – Iteración 2 |
| **Nombre del Riesgo** | Experiencia en desarrollos similares |
| **Categoría** | Experiencia y capacidad |
| **Descripción** | Se evalúa la falta de experiencia que tiene el grupo de desarrollo en soluciones similares a la propuesta. |
| **Impacto** | 4 |
| **Probabilidad** | 80% |
| **Factor** | 320 |
| **Causas** | El riesgo existe dado que el grupo de desarrollo no ha desarrollado soluciones similares. Algunos integrantes del grupo han desarrollado pero no sistemas de este tipo. |
| **Síntomas** | Desconocimiento en herramientas, tecnologías, entornos, etc. |
| **Estrategia de Respuesta** | Reducción |
| **Responsable** | Oyarzo Mariela. |
| **Respuesta al Riesgo** | [Acciones Específicas que se llevarán a cabo para implantar la estrategia seleccionada.] |

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Referencia** | RK04 |
| **Fecha de Identificación** | 14 de Septiembre de 2017 |
| **Etapa** | Fase Inicio – Iteración 2 |
| **Nombre del Riesgo** | Experiencia en la metodología |
| **Categoría** | Experiencia y capacidad |
| **Descripción** | Se evalúa la experiencia que tiene el grupo de desarrollo con la metodología a utilizar. |
| **Impacto** | 4 |
| **Probabilidad** | 60% |
| **Factor** | 240 |
| **Causas** | El presente riesgo existe porque el grupo no tiene experiencia en la utilización de la metodología. |
| **Síntomas** | Falta de planificación, identificación de actividades en paralelo. |
| **Estrategia de Respuesta** | Reducción |
| **Responsable** | Oyarzo Mariela. |
| **Respuesta al Riesgo** | Se buscará reducir el riesgo haciendo uso de PSI y de bibliografía. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Referencia** | RK05 |
| **Fecha de Identificación** | 14 de Septiembre de 2017 |
| **Etapa** | Fase Inicio – Iteración 2 |
| **Nombre del Riesgo** | Experiencia en el lenguaje de programación |
| **Categoría** | Experiencia y capacidad |
| **Descripción** | Se evalúa la falta de experiencia que tienen los programadores en el lenguaje de programación PHP. |
| **Impacto** | 4 |
| **Probabilidad** | 75% |
| **Factor** | 300 |
| **Causas** | El presente riesgo existe porque no se tiene experiencia alguna en la utilización de PHP para programación. |
| **Síntomas** | Dificultades en la resolución de problemas, desconocimientos de las características del lenguaje. |
| **Estrategia de Respuesta** | Reducción |
| **Responsable** | Oyarzo Mariela. |
| **Respuesta al Riesgo** | Se debe invertir tiempo en la adquisición de conocimientos del lenguaje de programación |

RK01

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Referencia** | **Fecha de Identificación** | | | **Etapa** |
| RK01 | 14–SEP-2017 | | | Inicio |
| **Nombre del Riesgo** | | | **Categoría** | |
| Tiempo para actividades del proyecto | | | Cronograma | |
| **Descripción** | | | | |
| Se evalúa el tiempo de cada uno de los integrantes. Se considera el tiempo necesario que dispone cada uno de los integrantes del grupo de desarrollo para la realización de las actividades. Este surge de contar con integrantes del grupo que estudian y trabajan. | | | | |
| **Estado del Riesgo (Activo, Cerrado)** | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Impacto** | **Probabilidad** | **Factor** |
| 4 |  |  |
| **Causas** | | |
|  | | |
| **Síntomas** | | |
|  | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estrategia de Respuesta** | **Responsable** | **Respuesta al Riesgo** | **Etapa** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Etapa** | **Comentario** | **Responsable** |
|  |  |  |  |