## Slide 1
EXAMEN PARCIAL
17 de Octubre de 2017

## Slide 2: Introducción
Temas a desarrollar:
Plan de riesgos.
Estimación de la Iteración .
Prototipo.
UARGFLOW e Ionic Funcional.

## Slide 3: Gestión de Riesgos
Gestión de Riesgos- Fase Construcción – Iteración 1

## Slide 4: Gestión de Riesgos
Gestión de Riesgos- Fase Construcción – Iteración 1

## Slide 5: Gestión de Riesgos

## Slide 6: Gestión de Riesgos

## Slide 7: Gestión de Riesgos

## Slide 8: Estimación de Iteración
FORMULA: Total horas hombres / (horas semanales (part-time)*personas) = semanas
3750/(20*3)= 62.5 semanas
FORMULA: Semanas / semanas que tiene un mes=meses
62,5 / 4= 15,6 meses
Estimación en años: 15,6 / 12 = 1 años y 3 meses.
Estimación del proyecto.

## Slide 9: Estimación de la Iteración
Estimación para la fase de construcción, sobre la base de los casos de uso que se han identificado durante la fase de Inicio y considerando los avances de la iteración anterior.
Estimación Nº 1

## Slide 10: Estimación de la Iteración
Duración en semanas para cada etapa considerando a un grupo de 3 personas part-time (60 horas semanales)
FORMULA: Total horas hombres / (horas semanales (part-time)*personas) = semanas
1682.5 /(20*3)= 28,04 semanas
FORMULA: Semanas / semanas que tiene un mes=meses
28,04 / 4= 7 meses
Estimación en meses: 7 meses

## Slide 11: Estimación de la Iteración
20 / 4 semanas que tiene un mes = 5 meses
Estimación Nº 2

## Slide 12: Estimación de la Iteración
Estimación Nº3
14.24/ 4 semanas que tiene un mes = 3.56 (3 meses y 2 semanas aprox.)

## Slide 13: Estimación de la Iteración
Conclusión

## Slide 14: Prototipo App

## Slide 15: Prototipo App

## Slide 16: Prototipo Página Web

## Slide 17: Prototipo Página Web

## Slide 18: Prototipo Página Web

## Slide 19: Prototipo Página Web